<喵喵阅读>

项目范围说明书

版本 <1.0>

修订历史记录

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **日期** | **版本** | **说明** | **作者** |
| 2020-4-16 | <1.0> | 定义了本项目裁剪后的各个主要过程和相应可交付成果 | 李英琪 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

目录

1. 项目名称 4

2. 项目描述 4

3. 项目主要过程及可交付成果 5

4. 制约因素 6

5. 假设条件 6

# 项目名称

喵喵阅读。

# 项目描述

信息时代,随着移动网络的成熟和移动终端的大量普及、智能化程度提高，在进入21世纪后,人们开始不满足于普通的购书方式,开始追求更方便快捷的购书体验,与更好的阅读的体验。

但大部拿信息化图书还不够成熟，常出现不合时宜的推荐或者无法拥有的版权。通过我们搭建一个跨越时间空间的平台，满足所有有图书需求的读者跨越时间与空间的需求，得到更全面便利的服务。

本产品定位于：手机app端。

* 数据库资源广而大，满足各类读者需求；
* 活动折扣大，价格实惠；
* 电子平台阅读体验好，界面简介美观，交互设计流畅；
* 平台监管到位，确定内容安全健康；

# 项目主要过程及可交付成果

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 阶段（里程碑） | 子阶段 | 开始日期 | 截止日期 | 可交付成果 |
| 预启动 | 识别项目机会 | 2020年4月10日 | 2020年4月11日 | 商业分析报告 |
| 寻找解决方案 | 2020年4月11日 | 2020年4月12日 |
| 商业分析报告 | 2020年4月12日 | 2020年4月13日 |
| 评估 | 2020年4月13日 | 2020年4月14日 |
| 缓冲 | 2020年4月14日 | 2020年4月15日 |
| 启动 | 干系人分析 | 2020年4月15日 | 2020年4月16日 | 项目章程、干系人登记册、风险登记册 |
| 项目章程 | 2020年4月16日 | 2020年4月17日 |
| 启动会议 | 2020年4月17日 | 2020年4月18日 |
| 规划 | 收集需求 | 2020年4月18日 | 2020年4月19日 | 需求说明书、范围说明书、设计文档、进度计划、预算、测试计划、测试用例、风险登记册、项目总规划（人力资源计划、沟通计划） |
| 定义项目范围 | 2020年4月19日 | 2020年4月20日 |
| 制定进度计划 | 2020年4月20日 | 2020年4月21日 |
| 制定成本、质量计划 | 2020年4月21日 | 2020年4月22日 |
| 人力资源计划 | 2020年4月22日 | 2020年4月23日 |
| 沟通计划 | 2020年4月23日 | 2020年4月24日 |
| 风险管理计划 | 2020年4月24日 | 2020年4月26日 |
| 培训计划 | 2020年4月26日 | 2020年4月30日 |
| 缓冲 | 2020年4月30日 | 2020年5月1日 |
| 开发 | 组建团队 | 2020年5月1日 | 2020年5月2日 | 每日编译、源码、变更请求、可运行产品、测试报告 |
| 培训 | 2020年5月2日 | 2020年5月10日 |
| 编码 | 2020年5月10日 | 2020年5月15日 |
| 测试 | 2020年5月15日 | 2020年5月18日 |
| 稳定 |  | 2020年5月18日 | 2020年5月20日 | 变更请求、用户手册、部署手册 |

# 制约因素

* 必须全部使用学院安排的师生进行项目的研发工作

# 假设条件

* 本产品定位的客户均有高度无纸化学习工作的习惯；